Администрация

Большемурашкинского муниципального района

Нижегородской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

_____27.06.2012___г.                                                                     № ____414___

Об утверждении плана мероприятий .

В целях разработки прогноза социально-экономического развития Большемурашкинского муниципального района на 2013 год и на период до 2015 года, районного бюджета на 2013 год  и среднесрочного финансового плана на  2013-2015 годы , администрация Большемурашкинского муниципального района постановляет :

1. Утвердить прилагаемые :

1.1.План мероприятий по разработке прогноза социально-экономического развития Большемурашкинского муниципального района на 2013 год и на период до 2015 года, районного бюджета на 2013 год  и среднесрочного финансового плана на 2013-2015  годы (далее - план мероприятий).

1.2.Перечень субъектов бюджетного планирования районного бюджета.

1.3. Состав бюджетной комиссии.

2. Руководителям структурных подразделений администрации района,  субъектам бюджетного планирования районного бюджета обеспечить  разработку и представление материалов и документов в соответствии с  утвержденным планом мероприятий.

3. Начальнику финансового управления Лобановой Н.В., председателю комитета по управлению экономикой администрации района Даранову Р.Е. обеспечить контроль за выполнением данного постановления.

Глава администрации района :                                          В.В.Кокурин

Утвержден

постановлением администрации

Большемурашкинского муниципального района

от _27.06.2012г._______ №__414___

ПЕРЕЧЕНЬ

СУБЪЕКТОВ БЮДЖЕТНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА

| № | Наименование субъектов бюджетного планирования | Подведомственные учреждения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Финансовое управление администрации Большемурашкинского муниципального района |  |
| 2 | Администрация Большемурашкинского муниципального района | МБУК МЦБ, МБУК « Музей», МБУ « Стадион» |
| 3 | Управление капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации Большемурашкинского муниципального района |  |
| 4 | Управление образования администрации Большемурашкинского муниципального района | Детские дошкольные учреждения, школы , специальная (коррекционная) школа, внешкольные учреждения ,прочие учреждения образования |
| 5 | Управление сельского хозяйства администрации Большемурашкинского муниципального района |  |
| 6 | Комитет по управлению экономикой администрации Большемурашкинского муниципального района | МАУ Редакция газеты «Знамя», МБУ «Земельная служба Большемурашкинского района» |
| 7 | Поселковая администрация | МБУК РДК, МБУ « Благоустройство» |
| 8 | Советская сельская администрация | МБУК « Советская ЦКС» |
| 9 | Григоровская сельская администрация | МБУК «Григоровская ЦКС» |
| 10 | Холязинская сельская администрация | МБУК « Холязинская ЦКС» |

Утвержден

постановлением администрации

Большемурашкинского муниципального района

от __27.06.2012г.  __№ __414___

СОСТАВ  БЮДЖЕТНОЙ   КОМИССИИ

Кокурин                                    - глава администрации района , председатель

Вениамин Вячеславович         бюджетной комиссии

Лобанова                                 - начальник  финансового управления

Наталья Валентиновна           администрации района ,  заместитель председателя

бюджетной комиссии

Клопова                                   -главный специалист финансового управления

Ольга Николаевна                  администрации района, секретарь бюджетной

комиссии

Члены комиссии:

Даранов                                   - заместитель главы администрации по экономике,

Роман Евгеньевич                     председатель комитета по управлению экономикой

администрации  района

Ежов                                         - заместитель главы администрации по вопросам

Олег Александрович              строительства , газификации, коммунального

хозяйства , ГО и ЧС

Белов                                         - начальник Управления образования

Александр Иванович               администрации района

Рыжова                                     - начальник отдела культуры

Ирина Анатольевна                 администрации района

Кожин                                       - начальник отдела спорта и туризма

Николай Леонидович              администрации района

Барышкова                              - начальник отдела формирования районного

Татьяна Васильевна               бюджета  финансового управления

|  | УТВЕРЖДЕН постановлением администрации Большемурашкинского муниципального района от _27.06.2012г._ №__414____ |
| --- | --- |

ПЛАН  МЕРОПРИЯТИЙ

по разработке прогноза социально-экономического развития  Большемурашкинского муниципального района на 2013 год и на период до 2015 года, районного  бюджета на 2013 год  и среднесрочного финансового плана на 2013-2015 годы

| № п.п. | Наименование документа (материала) | Ответственный исполнитель | Срок представления | Куда представляется |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Основные параметры предварительного прогноза социально-экономического развития Большемурашкинского муниципального района на 2013 год и на период до 2015 года, в т.ч.: - прогноз инфляции, в том числе среднегодовые темпы роста потребительских цен, среднегодовые темпы роста оптовых цен, среднегодовые темпы роста цен на платные услуги; -объем отгруженной продукции собственного производства, выполнения работ, услуг собственными силами; - объем розничного товарооборота; - объем платных услуг населению; - среднегодовая численность занятых в экономике (в т.ч. формирующих фонд оплаты труда); - фонд оплаты труда; - величина прожиточного минимума; - прибыль прибыльных организаций; - другие показатели | Комитет по управлению экономикой администрации района | до 16 июля 2012 года | Финансовое управление администрации района |
| 2. | Сведения по сети, штатам и контингентам социальной инфраструктуры в разрезе типов учреждений | Управление образования ,Отдел культуры, Отдел спорта и туризма, Комитет по управлению экономикой | до 2 июля 2012 года | Финансовое управление администрации района |
| 3. | Лимиты потребления электрической и тепловой энергии, средняя стоимость потребляемой тепловой энергии для бюджетных учреждений и органов местного самоуправления на 2013 год | Отдел ЖКХ управления капитального строительства и ЖКХ | до 1 августа 2012 года | Финансовое управление администрации района |
| 4. | Средняя стоимость потребляемой тепловой энергии (1 Гкал) для бюджетных учреждений на 2013-2015 годы | Отдел ЖКХ управления капитального строительства и ЖКХ | до 1 августа 2012 года | Финансовое управление администрации района |
| 5. | Проект постановления администрации Большемурашкинского муниципального района "Об утверждении основных направлений бюджетной и налоговой политики в Большемурашкинском муниципальном районе на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов" | Финансовое управление администрации района | до 15 июля 2012 года | Администрация Большемурашкинского муниципального района |
| 6. | Прогнозная оценка доходов от использования муниципальной собственности и продажи муниципального имущества Большемурашкинского муниципального района на 2013 год | Комитет по управлению экономикой администрации района | до 02 июля 2012 года | Финансовое управление администрации района |
| 7. | Формирование проектов муниципальных заданий и проектов нормативных затрат на предоставление муниципальных услуг (выполнение работ) на 2013 год | Управление образования ,Отдел культуры, Отдел спорта и туризма, Комитет по управлению экономикой, Поселковая администрация , Советская с\а,Холязинская с\а, Григоровская с\а | до 3 сентября 2012 года | Финансовое управление администрации района |
| 8. | Методика планирования бюджетных ассигнований районного бюджета на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов | Финансовое управление администрации района | до 1 августа 2012 года | Субъекты бюджетного планирования |
| 9. | Методические рекомендации по формированию реестров расходных обязательств на 2013-2015 годы | Финансовое управление администрации района | до 1 августа 2012 года | Субъекты бюджетного планирования |
| 10. | Основные параметры среднесрочного финансового плана на 2013-2015 годы | Финансовое управление администрации района | до 1 ноября 2012 года | Бюджетная комиссия |
| 11. | Прогнозные предельные объемы ассигнований на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов в разрезе субъектов бюджетного планирования | Финансовое управление администрации района | до 1ноября 2012 года | Субъекты бюджетного планирования |
| 12. | Предложения по финансированию районных целевых программ на 2013-2015 годы по форме, установленной Комитетом по управлению экономикой администрации района | Субъекты бюджетного планирования | до 14 сентября 2012 года | Комитет по управлению экономикой администрации района |
| 13. | Предварительные (плановые) реестры расходных обязательств субъектов бюджетного планирования районного бюджета на 2013-2014 годы, бюджетные заявки и обоснования бюджетных ассигнований на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов | Субъекты бюджетного планирования | до 10 сентября 2012 года | Финансовое управление администрации района |
| 14. | Показатели проектов муниципальных заданий на предоставление муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениям на 2013 год по форме, утвержденной постановлением администрации Большемурашкинского муниципального района от 30.11.2010 г. № 848( в редакции 2012 года) | Управление образования ,Отдел культуры, Отдел спорта и туризма, Комитет по управлению экономикой, Поселковая администрация , Советская с\а,Холязинская с\а, Григоровская с\а | до 03 сентября 2012 года | Финансовое управление администрации района |
| 15. | Обобщенные результаты проведенной оценки потребности в предоставлении бюджетных услуг в соответствии с постановлением администрации Большемурашкинского муниципального района от (с пояснениями и обоснованиями проведенной оценки) | Управление образования ,Отдел культуры, Отдел спорта и туризма, Комитет по управлению экономикой, Поселковая администрация , Советская с\а,Холязинская с\а, Григоровская с\а | до 15 сентября 2012 года | Финансовое управление администрации района |
| 16 | Согласование с субъектами бюджетного планирования бюджетных проектировок на 2013год и на плановый период2014-2015 годов | Финансовое управление администрации района | с 3 по 17 сентября 2012 года |  |
| 17. | Полный перечень районных целевых программ, реализуемых на территории района за счет средств районного бюджета, и потребность в финансировании программ на 2013-2015 годы | Комитет по управлению экономикой администрации района | до 15 октября 2012 года | Финансовое управление администрации района |
| 18. | Формирование прогноза консолидированного бюджета Большемурашкинского муниципального района и проекта районного бюджета на 2013 год и среднесрочного финансового плана на 2013-2015 годы | Финансовое управление администрации района | до 10 ноября 2012 года |  |
| 19. | Проект постановления администрации Большемурашкинского муниципального района по прогнозу социально-экономического развития Большемурашкинского муниципального района на 2013 год и на период до 2015 года | Комитет по управлению экономикой администрации района | до 13 ноября 2012 года | Администрация Большемурашкинского муниципального района |
| 20. | Проект решения Земского собрания Большемурашкинского муниципального района "О районном бюджете на 2013 год " | Финансовое управление администрации района | до 13 ноября 2011 года | Администрация Большемурашкинского муниципального района |
| 21. | Проект распоряжения администрации Большемурашкинского муниципального района "Об утверждении среднесрочного финансового плана Большемурашкинского муниципального района на 2013-2015 годы" | Финансовое управление администрации района | до 13 ноября 2012 года | Администрация Большемурашкинского муниципального района |
| 22. | Уточненные (плановые) реестры расходных обязательств субъектов бюджетного планирования районного бюджета на 2013-2015 годы | Субъекты бюджетного планирования | в течение 15 дней после принятия решения Земского собрания « О районном бюджете на 2012 год» | Финансовое управление администрации района |
| 23. | Прогноз социально-экономического развития Большемурашкинского муниципального района на 2013 год и на период до 2015 года | Администрация Большемурашкинского муниципального района | до 15 ноября 2012 года | Земское собрание Большемурашкинского муниципального района |
| 24. | Проект решения Земского собрания Большемурашкинского муниципального района "О районном бюджете на 2013 год " | Администрация Большемурашкинского муниципального района | до 15 ноября 2012 года | Земское собрание Большемурашкинского муниципального района |
| 25. | Сводный предварительный (плановый) реестр расходных обязательств Большемурашкинского муниципального района на 2013-2015 годы | Администрация Большемурашкинского муниципального района | до 15 ноября 2012 года | Земское собрание Большемурашкинского муниципального района |
| 26. | Среднесрочный финансовый план Большемурашкинского муниципального района на 2013-2015 годы | Администрация Большемурашкинского муниципального района | до 15 ноября 2012 года | Земское собрание Большемурашкинского муниципального района |
| 27. | Основные направления бюджетной и налоговой политики в Большемурашкинском муниципальном районе на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов | Администрация Большемурашкинского муниципального района | до 15 ноября 2012 года | Земское собрание Большемурашкинского муниципального района |