Администрация

Большемурашкинского муниципального района

Нижегородской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.02.2013г.                                                                     № 134

Об организации выполнения противопаводковых мероприятий

В целях  осуществления безотлагательных мер по предупреждению чрезвычайных ситуаций от разрушительного действия паводка, сохранения удовлетворительной экологической обстановки в районе, администрация Большемурашкинского муниципального района п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить прилагаемые состав районной противопаводковой комиссии  и комплекс организационных мер по безаварийному пропуску половодья на период 2013 года.

2.Рекомендовать главам администраций поселений, руководителям  организаций и предприятий Большемурашкинского муниципального района обеспечивать строгий контроль за организацией работ по сохранению объектов, сооружений в период паводка.

3.Финансовому управлению района (Н.В.Лобанова) обеспечить при необходимости финансирование расходов для ликвидации последствий паводка в пределах средств, предусмотренных  на эти цели в целевом финансовом резерве для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

4. Считать утратившим силу постановление администрации Большемурашкинского муниципального района от 12.03.2012 года №122 «Об организации выполнения противопаводковых мероприятий».

5.Контроль за исполнением данного постановления  возложить  на заместителя главы администрации по строительству газификации, жилищно-коммунальному хозяйству, вопросам ГО и ЧС Большемурашкинского муниципального района О.А.Ежова и начальника сектора по делам ГО и ЧС администрации Большемурашкинского муниципального района А.В.Шохова.

Глава администрации  района                                                           В.В.Кокурин

УТВЕРЖДЕН

постановлением  администрации

Большемурашкинского муниципального района

от   _________________г.  № ____

# СОСТАВ

районной противопаводковой комиссии

ЕЖОВ О.А.              - заместитель главы администрации района,

председатель комиссии

ШОХОВ А.В.          – начальник сектора по делам ГО ЧС,

заместитель председателя комиссии

ТЕЗЕНИН А.Е.       - глава администрации р.п.Большое Мурашкино,

заместитель председателя комиссии (по согласованию)

Члены комиссии:

КОЛЕСНИКОВ В.В.    - директор МУП «Управляющая компания» (по согласованию);

МАНОСЬЕВ А.К.     - начальник Большемурашкинской РЭГС

ОАО "Нижегородоблгаз" (по согласованию);

АЛЮШИН А.В.       - начальник Большемурашкинской РЭС филиала

"Нижновэнерго" ОАО МРСК Центра и Приволжья

(по согласованию);

ЗОЛОТОВ А.В.           - директор ООО "Дорремстрой"

(по согласованию);

БЕЛЯКОВ Н.А.        – главный врач ГБУЗНО «Большемурашкинская ЦРБ»

(по согласованию);

НИКИТИН В.С.       – заместитель главы администрации,

начальник управления сельского хозяйства;

ЛОБАНОВА Н.В.     – начальник  финансового управления

администрации района;

ВОРОНЦОВ В.А.     - начальник  районного узла связи (р.п.Большое

Мурашкино) Нижегородского филиала

ОАО  «Ростелеком»   (по согласованию);

ВАРЕНИН А.Л.        – специалист Роспотребнадзора (по согласованию);

СИДОРЕНКО А.С.– и.о.начальника ОП (по обслуживанию

Большемурашкинского района) МО МВД России

«Княгининский» (по согласованию);

КОЛЕКИН Н.М.        – начальник 129-ПЧ 27-ОФПС (по согласованию);

МАСАНОВ А.А.        – начальник отдела капитального строительства

администрации района;

РОМАНОВ    А.Е.     – начальник  ГУНО «Госветуправление

Большемурашкинского района»

(по согласованию);

ТЕЛИЦЫН Ю.Б.        – директор МУП «Большемурашкинское  ПАП».

УТВЕРЖДЕН

постановлением  администрации

Большемурашкинского муниципального района

от   ______________ г.  № ______

КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННЫХ МЕР

по безаварийному пропуску половодья на период 2013 года

| NN пп | Наименование рекомендуемых мероприятий | Срок исполнения | Ответственные за исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Создать противопаводковую комиссию в целях координации работ по предупреждению и ликвидации последствий в период половодья на территории района. | до 10.03. 2013 г. | Заместитель главы администрации района, начальник сектора ГОЧС |
| 2. | На основе имеющихся прогнозов выявить зоны возможного подтопления и повышения уровня воды. | Постоянно в период паводка | Главы администраций поселений (по согласованию), МУП «Управляющая компания», управление сельского хозяйства |
| 3. | Установить постоянный конт- роль и информировать районную противопаводковую комиссию о работе по защите наиболее важных объектов, жилых домов, коммуникаций. | Постоянно | Главы админ. поселений (по согласованию), МУП «Управляющая компания», управление сельского хозяйства |
| 4. | Уточнить перечень возможных участков берегообрушения, исходя из различных отметок повышения уровня паводковых вод в реках. | до 15.03.2013 г. | Главы админ. поселений (по согласованию), руководство МУП «Управляющая компания», управление сельского хозяйства. |
| 5. | Составить перечень установленных на территории района гидротехнических сооружений | До 15.03.2013 г. | Начальник отдела капитального строительства, главы администрации (по согласованию) |
| 6. | Провести обследование технического состояния плотин, дамб, ГТС, наметить меры по устранению недостатков, составить акты обследования, довести до исполнителей. | До 20.03.2013 г. | Главы администраций поселений администрации (по согласованию), руководство МУП «Управляющая компания», ООО «Дорожник-2» (по согласованию), владельцы ГТС, прудов, начальник отдела капитального строительства |
| 7. | Провести обследование животноводческих ферм КРС, свалок мусора, ядохимикатов и удобрений, находящихся на водосбросной территории рек и водоемов района и принять меры по ликвидации смыва загрязняющих веществ в реки и водоемы. | до 01.04. 2013 г. | Начальник отдела капитального строительства, управление сельского хозяйства, главы администраций поселений (по согласованию) |
| 8. | Предусмотреть выделение денежных средств для выполнения про- тивопаводковых мероприятий и созданию аварийного запаса материалов. Осуществлять контроль за расходованием средств. | На период паводка | Главы администраций поселений администрации (по согласованию) |
| 9. | Усилить контроль и проведение отборов качества питьевой воды, информировать о необходимости принятия мер по обеспечению населения качественной питьевой водой (хлорирования) | Паводковый период 15.03-15.04. 2013 г. | Специалист Роспотребнадзора (по согласованию), главы администраций поселений (по согласованию), МУП «Управляющая компания», предприятия ЖКХ района |
| 10. | Произвести очистку водопропускных трактов от предметов, препятствующих пропуску воды | до 20.03.2013 г. | ООО “Дорремстрой” (по согласованию), главы администраций поселений (по согласованию) |
| 11. | Опробование затворов и других механизмов гидротехнических сооружений с целью обеспечения их надежной работы во время пропуска воды | до 20.03.2013 г. | ООО “ Дорремстрой ” (по согласованию), главы администраций поселений (по согласованию) |
| 12. | Устранить из зон возможного затопления оборудование, материалы имущество, временные сооружения | до 15.03.2013 г. | Руководители предприятий, организаций, главы администраций поселений (по согласованию) |
| 13. | Усилить укрепления откосов в местах, подвергающихся размыву, слабоукрепленных опор линий электропередач, газопровода, находящихся в зоне затопления | Период паводка | Главы администраций поселений, районные службы Горэнерго, Горгаз, Узел связи (по согласованию) |
| 14. | Организация, проверка и обеспечение оперативной связи и оповещения органов управления и населения района | Подготовительный и паводковый периоды | Узел связи (по согласованию) |
| 15. | Обеспечение контроля за общественным порядком и безопасным поведением населения в местах возможного затопления, местах скопления рыбаков на льду, обеспечить готовность автотранспорта с громкоговорителями к немедленному выезду. | Период паводка | Начальник ОП (по обслуживанию Большемурашкинского района) МО МВД России «Княгининский» (по согласованию) |
| 16. | Быть готовым к возможной эвакуации населения из зон затопления, оказанию медицинской помощи и жизнеобеспечения | Период паводка | Главы администраций поселений (по согласованию), главный врач ЦРБ, комиссия по ЧС и ОПБ района |
| 17. | Обеспечить резерв дезинфицирующих средств питьевой воды. | до 20.03.2013 г. | Главы администраций поселений (по согласованию), руководители предприятий, ЖКХ района |
| 18. | Проводить обеззараживание питьевой воды по согласованию с Роспотребнадзором. | Регулярно в период паводка | Главы администраций поселений (по согласованию), руководители предприятий ЖКХ района |
| 19. | Обеспечение мониторинга обстановки на территории района в паводковый период | 01.03. – 30.04.2013 г. | ЕДДС района |