Администрация

Большемурашкинского муниципального района

Нижегородской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.02.2014г.                                                                     № 110

Об организации выполнения противопаводковых мероприятий

В целях  осуществления безотлагательных мер по предупреждению чрезвычайных ситуаций от разрушительного действия паводка, сохранения удовлетворительной экологической обстановки в районе, администрация Большемурашкинского муниципального района п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить прилагаемые состав районной противопаводковой комиссии  и комплекс организационных мер по безаварийному пропуску половодья на период 2014 года.

2.Рекомендовать главам администраций поселений, руководителям  организаций и предприятий Большемурашкинского муниципального района обеспечивать строгий контроль за организацией работ по сохранению объектов, сооружений в период паводка.

3.Финансовому управлению района (Н.В.Лобанова) обеспечить при необходимости финансирование расходов для ликвидации последствий паводка в пределах средств, предусмотренных  на эти цели в целевом финансовом резерве для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

4. Считать утратившим силу постановление администрации Большемурашкинского муниципального района от 28.02.2013 года №134 «Об организации выполнения противопаводковых мероприятий».

5.Контроль за исполнением данного постановления  возложить  на заместителя главы администрации Большемурашкинского муниципального района О.А.Ежова.

Глава администрации  района                                                           В.В.Кокурин

УТВЕРЖДЕН

постановлением  администрации

Большемурашкинского муниципального района

от   28.02.2014г.  № 110

# СОСТАВ

районной противопаводковой комиссии

ЕЖОВ О.А.              - заместитель главы администрации района,

председатель комиссии

ШОХОВ А.В.          – начальник сектора по делам ГО ЧС,

заместитель председателя комиссии

ТЕЗЕНИН А.Е.       - глава администрации р.п.Большое Мурашкино,

заместитель председателя комиссии (по согласованию)

Члены комиссии:

КОЛЕСНИКОВ В.В.    - директор МУП «Управляющая компания» (по согласованию);

МАНОСЬЕВ А.К.     - начальник Большемурашкинской РЭГС

ОАО "Нижегородоблгаз" (по согласованию);

АЛЮШИН А.В.       - начальник Большемурашкинской РЭС филиала

"Нижновэнерго" ОАО МРСК Центра и Приволжья

(по согласованию);

КАРПОВ И.В.           - директор ООО "ПрофессионалСтройРесурс"

(по согласованию);

БЕЛЯКОВ Н.А.        – главный врач ГБУЗНО «Большемурашкинская ЦРБ»

(по согласованию);

АБРОСИМОВ А.Н.   – начальник управления сельского хозяйства;

ЛОБАНОВА Н.В.     – начальник  финансового управления

администрации района;

ВОРОНЦОВ В.А.     – начальник  районного узла связи (р.п.Большое

Мурашкино) Нижегородского филиала

ОАО  «Ростелеком»   (по согласованию);

ВАРЕНИН А.Л.        – специалист Роспотребнадзора (по согласованию);

СИДОРЕНКО А.С.– заместитель начальника ОП (по обслуживанию

Большемурашкинского района) МО МВД России

«Княгининский» (по согласованию);

КОЛЕКИН Н.М.        – начальник 129-ПЧ 27-ОФПС (по согласованию);

МАСАНОВ А.А.        – начальник отдела капитального строительства

администрации района;

РОМАНОВ    А.Е.     – начальник  ГУНО «Госветуправление

Большемурашкинского района»

(по согласованию);

ТЕЛИЦЫН Ю.Б.        – директор МУП «Большемурашкинское  ПАП».

УТВЕРЖДЕН

постановлением  администрации

Большемурашкинского муниципального района

от   28.02.2014г.  № 110

КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННЫХ МЕР

по безаварийному пропуску половодья на период 2014 года

| NN пп | Наименование рекомендуемых мероприятий | Срок исполнения | Ответственные за исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Создать противопаводковую комиссию в целях координации работ по предупреждению и ликвидации последствий в период половодья на территории района. | до 10.03. 2014 г. | Заместитель главы администрации района, начальник сектора ГОЧС |
| 2. | На основе имеющихся прогнозов выявить зоны возможного подтопления и повышения уровня воды. | Постоянно в период паводка | Главы администраций поселений (по согласованию), МУП «Управляющая компания», управление сельского хозяйства |
| 3. | Установить постоянный конт- роль и информировать районную противопаводковую комиссию о работе по защите наиболее важных объектов, жилых домов, коммуникаций. | Постоянно | Главы админ. поселений (по согласованию), МУП «Управляющая компания», управление сельского хозяйства |
| 4. | Уточнить перечень возможных участков берегообрушения, исходя из различных отметок повышения уровня паводковых вод в реках. | до 15.03.2014 г. | Главы админ. поселений (по согласованию), руководство МУП «Управляющая компания», управление сельского хозяйства. |
| 5. | Составить перечень установленных на территории района гидротехнических сооружений | До 15.03.2014 г. | Начальник отдела капитального строительства, главы администраций поселений (по согласованию) |
| 6. | Провести обследование технического состояния плотин, дамб, ГТС, наметить меры по устранению недостатков, составить акты обследования, довести до исполнителей. | До 20.03.2014 г. | Главы администраций поселений администрации (по согласованию), руководство МУП «Управляющая компания», ООО «ПрофессионалСтройРесурс» (по согласованию), владельцы ГТС, начальник отдела капитального строительства |
| 7. | Провести обследование животноводческих ферм КРС, свалок мусора, ядохимикатов и удобрений, находящихся на водосбросной территории рек и водоемов района и принять меры по ликвидации смыва загрязняющих веществ в реки и водоемы. | до 01.04. 2014 г. | Начальник отдела капитального строительства, управление сельского хозяйства, главы администраций поселений (по согласованию) |
| 8. | Предусмотреть выделение денежных средств для выполнения противопаводковых мероприятий и созданию аварийного запаса материалов. Осуществлять контроль за расходованием средств. | На период паводка | Главы администраций поселений администрации (по согласованию) |
| 9. | Усилить контроль и проведение отборов качества питьевой воды, информировать о необходимости принятия мер по обеспечению населения качественной питьевой водой (хлорирования) | Паводковый период 15.03.2014 - 15.04.2014 г. | Специалист Роспотребнадзора (по согласованию), главы администраций поселений (по согласованию), МУП «Управляющая компания», предприятия ЖКХ района |
| 10. | Произвести очистку водопропускных трактов от предметов, препятствующих пропуску воды, мусора | до 20.03.2014 г. | ООО «ПрофессионалСтройРесурс» (по согласованию), главы администраций поселений (по согласованию) |
| 11. | Опробование затворов и других механизмов гидротехнических сооружений с целью обеспечения их надежной работы во время пропуска воды | до 20.03.2014 г. | ООО «ПрофессионалСтройРесурс» (по согласованию), главы администраций поселений (по согласованию) |
| 12. | Устранить из зон возможного затопления оборудование, материалы имущество, временные сооружения | до 15.03.2014 г. | Руководители предприятий, организаций, главы администраций поселений (по согласованию) |
| 13. | Усилить укрепления откосов в местах, подвергающихся размыву, слабоукрепленных опор линий электропередач, газопровода, находящихся в зоне затопления | Период паводка | Главы администраций поселений, районные службы Горэнерго, Горгаз, Узел связи (по согласованию) |
| 14. | Организация, проверка и обеспечение оперативной связи и оповещения органов управления и населения района | Подготовительный и паводковый периоды | Районный узел связи (по согласованию) |
| 15. | Обеспечение контроля за общественным порядком и безопасным поведением населения в местах возможного затопления, местах скопления рыбаков на льду. Обеспечение контроля за безопасностью дорожного движения на участках подтопляемых автодорог. Обеспечить готовность автотранспорта с громкоговорителями к немедленному выезду. | Период паводка | Начальник ОП (по обслуживанию Большемурашкинского района) МО МВД России «Княгининский» (по согласованию) |
| 16. | Быть готовым к возможной эвакуации населения из зон затопления, оказанию медицинской помощи и жизнеобеспечения | Период паводка | Главы администраций поселений (по согласованию), главный врач ЦРБ, комиссия по ЧС и ОПБ района, ПВР |
| 17. | Обеспечить резерв дезинфицирующих средств для питьевой воды. | до 20.03.2014 г. | Главы администраций поселений (по согласованию), руководители предприятий, ЖКХ района |
| 18. | Проводить обеззараживание питьевой воды по согласованию с органами Роспотребнадзора. | Регулярно в период паводка | Главы администраций поселений (по согласованию), руководители предприятий ЖКХ района |
| 19. | Обеспечение мониторинга обстановки на территории района в паводковый период | 01.03.2014 г. – 30.04.2014 г. | Начальник ЕДДС района |